## Slide 1
Тема 11
Особливості розробки та
управління проєктами
і програмами
в сучасних умовах

## Slide 2
проєкт - це
В «Кодексі знань щодо управління проєктами» проєкт – це деяка задача з визначеними
вхідними даними та необхідними результатами, що обумовлюють засіб її вирішення.
“
“

## Slide 3
проєкт - це
проєктом називається сукупність розподілених в часі заходів або робіт, що спрямовані на
досягнення поставленої мети

## Slide 4
Приклади проєктів
спорудження атомної електростанції;
освоєння території;
будівництво заводу або житлового будинку;
будівництво свиноферми або птахофабрики;
розробка й виведення на ринок нової продукції або послуг;
проведення досліджень;
виборча кампанія кандидата в депутати.

## Slide 5
Наведи свій приклад проєкту

## Slide 6
1.Зазвичай в проєкт залучено багато підрозділів організації
Особливості проєктів:
2. Існує висока ймовірність конфліктів між керівником проєкту, вищим керівництвом, керівниками підрозділів та персоналом організації
3. Багато проєктів мають колосальні бюджети
4. Розподіл на рівні ідеології замовника та виконавця
5. Відповідальність за результат проєкту має «солідарний» характер
6. Досить часто реалізація проєкту передбачає зміну існуючих організаційних структур на підприємстві

## Slide 7: Основні властивості проєкту
проєкт виконується командою, до складу якої входить керівник проєкту, менеджери,
виконавці.
При реалізації проєкту використовуються
матеріальні ресурси.
проєкт має свій бюджет.

## Slide 8: Основні властивості проєкту
проєкт завжди має чітко сформульовану мету, яка виражається в отриманні певного результату.
проєкт має чітко визначений початок, який збігається з початком першої роботи, спрямованої на досягнення поставленої мети.
проєкт має чітко обкреслений кінець, який збігається з кінцем
останньої роботи, спрямованої на одержання заданого результату.

## Slide 9: При реалізації проєктів, слід звернути увагу, що:
досить часто у компанії замовника одночасно виконуються
декілька проєктів;
пріоритети виконання проєктів постійно коригуються;
у міру реалізації проєктів виконується уточнення та коригування вимог і змісту проєктів;
великий вплив людського чинника: терміни та якість виконання
проєкту в основному залежать від безпосередніх виконавців і
комунікації між ними;
кожен виконавець може брати участь в декількох проєктах;
відсутні єдині нормативи та стандарти;
зберігається підвищений рівень ризику, аж до непередбачуваності результатів;
відбувається постійне вдосконалення технології виконання робіт.

## Slide 10: Причини невдач в проєктах
Організаційні | Технологічні
занадто велика кількість проєктів | неперевірена технологія
обмежений штат персоналу | недооцінка технологічної складності
переоцінка складності | складність інтеграції з існуючими системами
недостатня увага та участь керівництва у такого роду проєктах | Бізнес пріоритети
 | нерозуміння потреб замовника або «звернення його не за адресою»
конфлікти між підрозділами щодо визначення пріоритетів | 
брак часу на планування | неможливість визначення ефективності вкладень.
вузькопрофільність кваліфікованих спеціалістів | 

## Slide 11: Що ще може стати причиною невдачі в проєкті?

## Slide 12: Управління

## Slide 13: Управління проєктами
Управління проєктом – це застосування
процесів, методів, знань, навичок і досвіду для
досягнення цілей проєкту.

## Slide 14
Рис. Схематичне
зображення
сутності управління проєктами

## Slide 15
Підсистеми управління проєктом включають:
Управління змістом і обсягами робіт
Управління часом, тривалістю, якістю
Управління закупівлями і поставками
Управління розподілом ресурсів, людськими ресурсами
Управління вартістю проєкту
Інтеграційне управління, управління інформацією та комунікаціями

## Slide 16: Що на твою думку управління через проєкти?

## Slide 17: Основні елементи проєкту

## Slide 18: Елементи проєкту
Задачі – це конкретні дії, які призводять до досягнення мети. По суті, задача визначає «як» буде виконуватися проєкт.
Засоби реалізації – це сукупність методів для
досягнення бажаного результату.
Notes: Засоби реалізації – це сукупність методів для досягнення бажаного результату. У проєкті їх може бути до 7. Кожен з цих методів виступає як спосіб вирішення більш вузьких поточних задач.

## Slide 19: проєкт як засіб стратегічного розвитку
Ціль
Стратегія
Портфель
Програма
проєкт
Робота
Notes: проєкт є засобом стратегічного розвитку (див. рис. 1.2). Ціль здійснює опис того, що ми бажаємо досягти. Звідси стратегія – констатація того, яким чином ми збираємося дані цілі досягати. Тому, проєкти перетворюють стратегії у дії, а цілі в реальність. Таким чином, кожна робота, яку виконує деякий працівник, прив’язується до досягнення стратегічних цілей організацій.

## Slide 20
Програма – ряд зв’язаних один з одним проєктів, управління якими координується для досягнення переваг і рівня управління,
недоступних при управлінні ними окремо.
Портфель – це набір проєктів або програм та інших робіт,
що об’єднані разом із ціллю ефективного управління даними
роботами для досягнення стратегічних цілей.
проєкт як засіб стратегічного розвитку

## Slide 21: Основні властивості проєкту
проєкт має обмеження трьох видів:
по бюджету
  За
  ресурсами
за часом

## Slide 22: Правило «залізного трикутника»
Не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші.
Так, наприклад, для того щоб
зменшити час виконання потрібно
збільшити вартість або зменшити зміст.
Зміст
Час
Вартість
Notes: Головною задачею проєкту є досягнення визначеної бізнес-цілі. При цьому необхідно дотримуватися правила «залізного трикутника» (див. рис. 1.3). Це означає, що не один із кутів трикутника не може бути змінений без здійснення впливу на інші. Так, наприклад, для того щоб зменшити час виконання потрібно збільшити вартість або зменшити зміст.

## Slide 23
2. Види забезпечення проєктів
3. Область допустимих рішень проєкту
Додаткові елементи проєктів
6. Документація проєкту
4. Оцінка різних альтернатив проєкту
1. Початкові умови
5. Методи та техніка щодо управління проєктами

## Slide 24: Основні властивості проєкту
3. життєздатність проєкту
7.конкурентоздатність
5. соціальна та суспільна
цінність проєкту
техніко-
економічні
показники:
1. якість
2. комерційний ризик та надійність
8. обсяги робіт
6. терміни виконання робіт
4. вартість, витрати,
собівартість, прибуток

## Slide 25
Класифікація
проєктів

## Slide 26: Класифікація проєктів
мегапроєкт (це цільові програми, які включають в себе велику кількість взаємопов’язаних проєктів, що об’єднані єдиною метою, виділеними ресурсами та часом);
1. За складом та структурою проєкту:
мультипроєкт (включає в себе монопроєкти);
монопроєкт (окремий проєкт).

## Slide 27: Класифікація проєктів
технічний
2. За сферою діяльності, в якій виконується проєкт (типи проєктів):
організаційний
соціальний
економічний
змішаний

## Slide 28: Класифікація проєктів
інвестиційні
3. За характером предметної області (види проєктів)
інноваційні
комбіновані
навчально-освітні
науково-дослідні (дослідження і розвиток)

## Slide 29: Класифікація проєктів
короткострокові (менше 3 років)
4. За складом та структурою проєкту:
середньострокові (3-5 років)
довгострокові (більше 5 років)

## Slide 30: Класифікація проєктів
прості
5. За мірою складності виконання проєктів:
складні
дуже складні

## Slide 31: Класифікація проєктів
малі
6. За масштабами проєкту:
середні
дуже великі
великі

## Slide 32
Внутрішнє і зовнішнє середовище проєктів

## Slide 33: Оточення проєктів
Всі впливи на проєкт можна розділити на декілька категорій:
проєкт
міжнародно-політичне
оточення
соціально-культурне
оточення
навколишнє середовище

## Slide 34: проєкт та його зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище
Перехідна зона
проєкт
Границя проєкту
Границя перехідної зони
Зовнішнє середовище

## Slide 35: Зовнішнє середовище
Зовнішнє середовище – це найближче оточення, тобто середовище підприємства, в рамках якого здійснюється проєкт, і далеке оточення (оточення самого підприємства в межах якого виконується проєкт).

## Slide 36: Внутрішнє оточення
Внутрішнє оточення – це та частина оточуючого середовища, яка використовується тільки під час здійснення проєкту.

## Slide 37
Оточення проєкту
Зовнішнє
Внутрішнє
Оточення
підприємства
Підприємство
Проєкт
Політика
Економіка
Суспільство
Закони і право
Наука і техніка
Культура
Природа
Інфраструктура
Екологія
Керівництво
Сфера фінансів
Сфера збуту
Сфера виготовлення
Сфера забезпечення
Сфера інфраструктури
Інші сфери
Стиль керівництва Політика
Організація
Учасники
Команда
Комунікації
Інформаційне забезп.
Економічні умови
Соціальні умови
Інші фактори

## Slide 38
Фінанси визначають бюджетні межі проєкту, способи та джерела фінансування
Виготовлення пов’язане із ринками засобів виробництва та висуває специфічні вимоги
Збут формує вимоги ринку
Керівництво підприємства – це головне джерело визначення цілей та основних вимог щодо проєкту
Оточення проєкту, що використовується у межах підприємства

## Slide 39
Вимоги щодо завантаження дільниць виробництва, які простоюють
Забезпечення пов’язане із ринком сировини. Формує вимоги до проєкту, що
виходять із можливостей забезпечення сировиною, обладнанням по прийнятних цінах
Узгодження вимог, що висуваються до проєкту, із можливостями ринку
виробництва
Рекомендації щодо використання обладнання
Оточення проєкту, що використовується у межах підприємства
Інфраструктура пов’язана із ринком послуг та висуває свої вимоги щодо
реклами, транспорту та зв’язку

## Slide 40: Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проєкт
політичні характеристики та чинники: політична стабільність,
підтримка президента, інформація уряду, участь в різних військових союзах;
економічні чинники: структура національного господарства, рівень
інфляції, податки, рівень цін;
суспільство: умови і рівень життя, освіта, трудове законодавство,
медицина, громадська думка щодо проєкту;
закони та право: права людини, підприємництво, право власності,
гарантії, пільги;

## Slide 41: Основні чинники впливу зовнішнього (макро) оточення на проєкт
  наука і техніка: рівень розвитку інформаційної техніки і комп’ютеризації, зв’язок, комунікації;
культура: рівень письменності, культурні традиції, релігія;
природні і екологічні чинники: кліматичні умови, природні ресурси, стандарти, що стосуються повітря, води, ґрунту, стану екологічної системи;
інфраструктура: транспорт, зв’язок, комунікації, мережі, ПК, енергопостачання, сировина, послуги, збутова мережа.

## Slide 42: Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проєкт
специфічна організація проєкту визначає взаємовідносини між учасниками, розподіл прав, обов’язків та відповідальності
учасники проєкту реалізовують різні інтереси в процесі здійснення проєкту, формують свої вимоги до цілей і мотивації
команда проєкту – це мозковий центр, двигун, виконавчий орган,
від якого залежить успіх та прогрес проєкту
методи та засоби комунікації визначають повноту, достовірність і оперативність обміну інформацією між зацікавленими учасниками
проєкту

## Slide 43: Основні чинники впливу внутрішнього оточення на проєкт
економічні умови проєкту пов’язані з кошторисом і бюджетом проєкту, цінами, податками, тарифами, ризиком, страхуванням тощо та визначають вартісні характеристики проєкту
соціальні умови проєкту характеризуються забезпеченням стандартних умов життя для учасників проєкту, рівнем зарплати, умовами праці, техніки безпеки, соціальним забезпеченням
інші чинники – рівень комп’ютеризації та інформатизації проєкту, організація проєкту, система документації, технічні умови
стиль керівництва визначає психологічний клімат та атмосферу в команді

## Slide 44
Планування проєкту

## Slide 45: Навіщо управляти проєктом?
Причини провалів:
Відсутність чітких Цілей та Специфікацій проєкту
Погане Планування та Оцінка ресурсів та ризиків
Використання незнайомих Технологій на проєкті
Невміння використовувати Методи управління проєктами
Погана Координація ресурсів та дій
Відсутність Комунікації між учасниками проєкту
Відсутність контролю над Ходом проєкту
Відсутність контролю Якості
Відсутність Досвідченого персоналу
Погана робота учасників проєкту (відсутність Мотивації)

## Slide 46: Що таке управління проєктом?
Це «…прикладання знань, досвіду, методів і засобів до робіт проєкту для досягнення цілей проєкту».
управління проєктом здійснюється через ітеративне виконання процесів управління проєктом.
Цілі проєкту?
Процеси управління проєктом?

## Slide 47: Процеси управління проєктом
Життєвий цикл проєкту:
Планування
Виконання
Моніторинг
Ініціація
Закриття

## Slide 48: Впливати на проєкт потрібно своєчасно!
Вартість змін у проєкті
Можливість по впливати на проєкт
А
В

## Slide 49: Впливати на проєкт потрібно своєчасно!
В
Витрати проєкту
Необхідно все уважно планувати і вносити зміни у проєкт на початкових етапах, поки витрати на це мінімальні і ризики втрат не такі великі.
А

## Slide 50: Складові процесу управління
управління
часом
управління
проєктами
управління
вартістю
управління
змістом
управління
якістю
управління
ризиками
управління
персоналом
управління
часом
управління
комунікаціями
управління
закупівлею

## Slide 51: Успіх проєкту
Задоволеність клієнта.
Втримує його як клієнта. Обмануті очікування – налаштовують його проти нашої компанії.
Деякі аспекти:
Документування кращих практик.
Допомагає іншим менеджерам та командам краще справлятись із подібними задачами та проблемами.
Крім грошей, які клієнт заплатив за роботу – це другий, найважливіший результат проєктної діяльності.

## Slide 52: Типова структура проєкту
Спонсор
проєкту
Менеджер проєкту
Інші
учасники проєкту
проєктний
консультант
Команда проєкту
Комітет
спостереження

## Slide 53: Менеджер проєкта
- це спеціаліст головною задачею якого є управління проєктом в цілому: проєктування та виставлення пріоритетів, планування виконання задач, контроль, комунікації, а також оперативне розв'язування задач.
Головна задача
- довести ідею замовника до реалізації у встановлений термін, використовуючи наявні ресурси.
Вирішення
проблем
Комунікація
Терміни
Якість
Процес
роботи
План
розробки
Команда

## Slide 54: Задачі менеджера проєктів
Тактичні
- це розв'язок щоденних проблем, усунення перешкод зі шляху команди.
Стратегічні
- це координація спільної цілі проєкту, шляху до неї, а також швидкості руху.
Досягнення цілей проєкту та клієнта
ефективне виконання задачі,
забезпечення високого рівня задоволеності клієнта
Досягнення цілей керівництва та компанії
фінансові показники
Досягнення цілей членів команди
мотивація,
усунення конфліктів,
допомога у реалізації кар'єрних цілей

## Slide 55: Обов'язки менеджера проєктів
Проєктна документація.
Складання плану проєкту.
Узгодженість термінів.
Аналіз можливих ризиків.
Участь у відборі та утвердженні проєктної команди.
Розбиття продукту на компоненти та роздача їх виконавцям.
Визначення необхідних ресурсів і робочого середовища, їх розподіл всередині команди.
Постановка робочого процесу всередині команди.
Визначення пріоритетності завдань.
Організація роботи команди навколо необхідної задачі.
Відслідковування стану проєкту, руху виконання задач.
Відслідковування необхідної пріоритетності задач.

## Slide 56: Обов'язки менеджера проєктів
Відслідковування навантаження задачами та прогресу по задачам кожного розробника.
Відслідковування термінів виконання задач.
Утримання команди у робочому стані, мотивація команди.
Створення прозорого середовища спілкування між усіма учасниками процесу.
Відслідковування задоволеності проєктом зі сторони команди.
Розв'язання можливих конфліктів всередині команди і у зв'язці команда-клієнт.
Спілкування із замовником, управління його очікуваннями.
Надання замовнику звітності про хід виконання задач та проєкту в цілому.
Презентація замовнику нових рішень, прототипів, демо-версій.

## Slide 57: Робота менеджера проєктів
Можна виділити наступні режими роботи:
Проєктування нового продукту або нового функціоналу. На даному етапі ПМ організовує мітинг з технічним архітектором і розробниками, оголошує задачі, які необхідно вирішувати. В результаті команда визначає шлях по якому піде розробка.
Планування. На даному етапі важливо врахувати всі фактори, які впливають на рух розробки, в тому числі класифікація співробітників і пов'язані з ними ризики, залежність від сторонніх сервісів, багфікс.
Контроль. Щоденна багаторазова дія, яка необхідна РМ’у для розуміння, що твориться на проєкті.
Оперативне розв'язування проблем, які виникають.
Комунікація із замовником, командою, відповідними співробітниками на всіх етапах розвитку проєкту.

## Slide 58: Робота менеджера проєктів
Типовий робочий день:
Планування черги задач на поточний день.
Перевірка виконання роботи команди за попередній день.
Проведення stand up із командою.
Комунікація із замовником.
Робота із документацією, звітність.
Моніторинг виконання задач.
Розв'язання різноманітних поточних проблем.

## Slide 59: Життєвий цикл проєкту
Підготовка проєкту
Реалізація проєкту
Ініціація
проєкту
Планування проєкту
Виконання проєкту
Закінчення проєкту
А
В
Запуск проєкту
Контроль

## Slide 60: Що виконується на кожному етапі
Ініціація проєкту
На даному етапі визначається:
Ціль проєкту
вимоги замовника
опис продукту / результатів проєкту
Задачі проєкту
обмеження і допущення по проєкту
стратегічний план реалізації проєкту
призначається Менеджер проєкту
формується Команда проєкту
розподіляється відповідальність
готується Статут проєкту

## Slide 61: Що виконується на кожному етапі
Ініціація проєкту
Важливі моменти:
- Найчастіше Замовник сам не знає чого хоче – йому потрібно допомогти розібратись у своїх бажаннях і допомогти скласти технічне завдання!
Опис результатів проєкту (продукту) повинно бути достатнім для
планування!
Допущення – джерело ризиків проєкту!

## Slide 62: Що виконується на кожному етапі
Ініціація проєкту
Основні документи на даному етапі:
Статут проєкту – формально авторизує проєкт, дає повноваження Менеджеру проєкту, описує цілі та задачі проєкту.
Бізнес План – фінансовий документ
ТЕО – визначає найбільш оптимальний технічний розв'язок
До завершення етапу Ініціації всі учасники повинні чітко розуміти наступне:
Чому даний проєкт потрібен
Яка ціль буде досягнута
Як вона буде досягнута
Які ролі та обов'язки кожного учасника проєкту

## Slide 63: Що виконується на кожному етапі
уточнення та деталізація цілей та результатів проєкту;
визначення складу та обсягу робіт по проєкту;
розробка календарного плану проєкту (або окремих його фаз);
визначення потреби проєкту в ресурсах та формування плану ресурсного забезпечення;
визначення витрат на реалізацію проєкту та формування бюджету проєкту;
оцінка ризиків проєкту та формування плану реагування на ризики;
визначення необхідного складу команди, обов'язків та відповідальності всіх членів команди;
зведення всіх підготовлених матеріалів у єдиний план, узгодження цього плану з усіма основними учасниками проєкту та подальше затвердження плану.
Планування проєкту

## Slide 64
Структура розбиття робіт
Ієрархічна структура робіт (ІСР)- розбивка плану на дрібніші складові: підпроєкти, пакети робіт окремого рівня, пакети детальних робіт.
ІСР містить усі роботи зі створення продукту проєкту та пов'язані з управлінням проєктом.
Кожен елемент ІСР поєднує всі підлеглі елементи, розташовані (перелічені) безпосередньо під ним.
Декомпозиція від верхнього до нижнього рівня має бути логічно пов'язана.
Кожен кінцевий елемент ІСР повинен забезпечувати отримання відчутного результату, який відрізняється від інших пакетів робіт.
Усередині ІСР має бути виключено дублювання робіт.
Розробка ІСР повинна вестися зверху вниз, або знизу вгору, або в обох напрямках.
Якщо кількість робіт у ІСР більше 250-300, то на практиці такий проєкт краще розбити на підпроєкти та провести планування усередині цих підпроєктів.
Принципи побудови ІСР:

## Slide 65
Календарне планування
Метою календарного планування є визначення планових (розрахункових) термінів виконання робіт проєкту та проєкту загалом, їх узгодження та
документальне затвердження.
Два графічні методи складання розкладу проєкту:
1.Діаграма Ганта - це стрічковий календарний графік.

## Slide 66
Календарне планування (продовження)
2. Мережевий графік – графічне зображення робіт проєкту та залежностей між ними у плануванні та управлінні проєктами.
Мережеві діаграми будуються або в формі стрілочних діаграм, або у вигляді діаграм передування.
СТРІЛОЧНІ ДІАГРАМИ
ДІАГРАМА ПЕРЕДУВАННЯ

## Slide 67
Планування ресурсів
Метою планування ресурсів є оцінка потреб у людях, машинах та обладнанні та інших ресурсах, необхідних для виконання проєкту.
Два основні види ресурсного планування:
Ресурсне планування при обмеженні по часу передбачає фіксовану дату закінчення проєкту та призначення додаткових ресурсів на періоди перевантажень;
Планування при обмежених ресурсах передбачає, що спочатку задану кількість доступних ресурсів може бути змінено і є основним обмеженням проєкту.
Алгоритм ресурсного планування включає три основні етапи:
Визначення ресурсів (опис кожного ресурсу та визначення максимально доступної кількості кожного ресурсу).
Призначення ресурсів задач.
Аналіз розкладу та вирішення виниклих суперечностей між необхідною кількістю ресурсу та кількістю, що є в наявності.

## Slide 68
Планування витрат за проєктом
Планування витрат включає два основні етапи:
Оцінка вартості проєкту;
Бюджетування проєкту.
Методи оцінки вартості проєкту:
Параметрична оцінка - передбачає використання статистичних залежностей між вартістю операцій та іншими змінними параметрами, одержаних на основі аналізу історичних даних;
Оцінка за аналогами - Оцінка вартості за аналогією зі подібними роботами, які виконувались в інших проєктах;
Оцінка «знизу нагору» - передбачає підсумовування окремих операцій чи пакетів робіт знизу нагору по ІСР проєкту;
Поетапне оцінювання - Оцінка проєкту за етапами його життєвого циклу;
Аналіз пропозицій виконавців – документація щодо проєкту розсилається потенційним виконавцям з проханням надати свої оцінки вартості.

## Slide 69
Планування витрат за проєктом (продовження)
Бюджетування проєкту передбачає формування бюджету проєкту-плану, в якому витрати на проєкт розподілені в часі.
Розподілений у часі бюджет називають також базовим планом за вартістю.
Графічне подання вартості проєкту

## Slide 70: Асоціації в області управлінні проєктами
PMI – Project Management Institute (Інститут управління проєктами), США. Стандарт PMBOK.
IPMA – International Project Management Association (Міжнародна Асоціація управління проєктами), Європа
Office of Government Commerce, Великобританія. Метод PRINCE2.
Australian Institute of Project Management (Австралійський Інститут управління проєктами).
Українська асоціація управління проєктами УКРНЕТ

## Slide 71
Дякую за увагу!!!