## Slide 1
Тема 12
Засоби програмної реалізації проєктів

## Slide 2
Інформаційна система
управління проєктом
Інформаційна система управління проєктом – це організаційно-технологічний комплекс методичних, технічних, програмних та інформаційних засобів, спрямований на підтримку та підвищення ефективності процесів управління проєктом.

## Slide 3
Основу ІСУП становить єдиний інформаційний простір
єдину базу даних планів усіх корпоративних проєктів
єдиний довідник ресурсів, які використовуються в проєктах
єдині форми документів, шаблони проєктів і звітів
єдину базу даних документів усіх корпоративних проєктів
Інформаційний простір передбачає:
01
02
03
04

## Slide 4
Забезпечувальної
ІСУП у загальному випадку складається
із двох частин
Функціональної

## Slide 5
Забезпечувальної частини входять такі основні компоненти
сукупність документів, які визначають організаційну структуру, права та обов’язки персоналу
організаційне забезпечення
сукупність правових норм, які регламентують правові відносини при створенні і функціонуванні системи
правове забезпечення
комплекс технічних засобів, призначених для функціонування системи, комп’ютерна, комунікаційна та організаційна техніка
технічне забезпечення
сукупність форм документів, класифікаторів, нормативної бази і реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення та організування інформації, яка використовується в системі
інформаційне забезпечення
сукупність програм і відповідної документації з експлуатації, призначених для управління технічними засобами і вирішення функціональних задач
програмне забезпечення

## Slide 6
Функціональна частина
До функціональної частини належать ті елементи (підсистеми), які визначають її призначення, функції управління і функції з оброблення інформації

## Slide 7
Функціональну частину ІСУП вважають моделлю управління проєктами, її будують на підставі трьох складових
структури ресурсів
структури робіт проєкту
матриці призначення ресурсів на роботи проєкту

## Slide 8
ІСУП може бути структурована за
етапами проєктного циклу;
функціями управління проєктом;
рівнями управління.

## Slide 9
Вимоги користувачів до ІСУП
за рівнями управління проєктом

## Slide 10
Основні функції ІСУП
автоматизацію процесів збирання, перетворення, зберігання, пошуку і обміну інформацією;
2) статистичне та аналітичне оброблення інформації для обґрунтування і прийняття проєктних рішень;
3) реалізацію процедур календарного і сіткового планування, розроблення бюджетів, аналізування ризиків, оцінювання проєктних рішень;

## Slide 11
Основні функції ІСУП
4) виконання облікових функцій;
5) інтелектуальний аналіз даних, моделювання і прогнозування ситуацій;
6) оперативне і якісне оформлення звітної документації;
7) захист інформації.

## Slide 12
Система підтримки прийняття рішень
З'єднання комплексу програмних засобів, імітаційних, статистичних та аналітичних моделей процесів і робіт за проєктом для підготовки рішень щодо його реалізації.

## Slide 13
Основними функціями цих систем є:
Збір, передача і зберігання даних;
Змістовна обробка даних у процесі вирішення функціональних завдань управління проєктами;
Подання інформації у формі, зручній для прийняття рішень;
Доведення прийнятих рішень до виконавців;

## Slide 14
Інтегрована інформаційна система
управління проєктами
Об'єднує дані з різних підрозділів і організацій, що належать до конкретного проєкту;
Забезпечує зберігання, збір, і аналіз управлінської інформації щодо ступеня досягнення цілей проєкту;
Створюється для кожного проєкту і є тимчасовою, оскільки проєкт є одноразове підприємство;
Повинна забезпечувати алгоритми дозволу конфліктуючих вимог, що виникають по ходу забезпечення проєкту;

## Slide 15
Інтегрована інформаційна система
управління проєктами
Повинна забезпечувати підтримку ділових взаємовідносин між виконавцями, тимчасово об'єднаними в команду;
Є динамічною системою, яка змінюється в залежності від стадії проєкту;
Є відкритою системою, тому що проєкт не є повністю незалежним від бізнес-оточення та поточної діяльності підприємства

## Slide 16
Інструментальні засоби
управління проєктами

## Slide 17
Класифікація систем
управління проєктами

## Slide 18
Автоматизація управління проєктами
засоби для календарно-сіткового планування;
засоби для вирішення окремих завдань (розробка бюджетів, аналіз ризиків, управління контрактами, часом тощо);
засоби для спрощення і обмеження доступу до проєктних даних;
засоби для організації комунікацій;
засоби для інтеграції з іншими прикладними програмами.

## Slide 19: Вибір засобів програмної реалізації проєктів
Вибір програмного продукту залежить насамперед від складності цілей і завдань проєкту.
Щоб вибрати оптимальний програмний продукт для управління проєктами, необхідно чітко уявляти функції і вимоги до інформаційної системи.
Програмне забезпечення для управління проєктами пропонує широкий спектр функцій, які допомагають керівникам проєктів та командам досягати своїх цілей та виконувати проєкти вчасно та в межах бюджету.
На сьогоднішній день існує багато різних програмних засобів управління проєктами, які виконують основні функції, а саме:
планування проєкту, тобто визначення графіку проєкту та складання завдань проєкту;
співпраця співробітників, а саме обмін документами, управління матеріальними та трудовими ресурсами;
складання документації

## Slide 20
Basecamp - це онлайн-інструмент для управління проєктами, спільної роботи і постановки завдань по проєктах. Цей програмний продукт був розроблений ще у 2004 році, він розрахований на загальні потреби команд усіх розмірів та не є дорогим
Основні функції:
чат у режимі реального часу;
клієнтський доступ;
списки справ;
дошки оголошень;
документи та файли можна
безпосередньо використовувати та редагувати.
Basecamp

## Slide 21
Primavera P6 - це комплексний інструмент управління проєктами, розроблений спеціально для будівництва. Він дозволяє користувачам створювати детальні графіки проєктів, відстежувати прогрес, управляти ресурсами та аналізувати ефективність проєкту.
Переваги:
Комплексні можливості планування.
Відстеження прогресу в реальному часі.
Управління ресурсами.
Надійна звітність.
Інтеграція.
Недоліки:
Складність.
Вартість.
Вимоги до обладнання.
Обслуговування та підтримка.

## Slide 22
Microsoft Project - це популярне програмне забезпечення для управління проєктами, яке широко використовується в будівництві. Воно дозволяє користувачам створювати графіки, призначати ресурси, відстежувати прогрес і аналізувати ефективність проєкту.
Переваги:
Знайомство.
Інтеграція.
Налаштування.
Співпраця.
Вартість.
Недоліки:
Обмежені можливості планування.
Сумісність.
Складність.
Негнучкість.
17

## Slide 23
Базові функції Microsoft Project
Створення проєкту - Відразу під час відкриття Microsoft Project пропонує створити проєкт. Зробити це можна з нуля або завантажити із Excel.
Постановка задач - Щоб розбити роботу на окремі завдання, потрібно внести кожен із передбачених кроків у загальний план. (Назва, Спосіб керування (ручний або автоматичний), Дати початку та закінчення, Відсоток завершення , Тривалість, Пріоритет)
Створення діаграми проєкту - У міру реалізації проєкту це допоможе оптимізувати використання виділених ресурсів.
Розрахунок критичного шляху - У проєкті можуть бути послідовності, від яких залежить термін завершення проєкту. Це критичний шлях — ланцюжок завдань, від своєчасного завершення яких залежить своєчасне та успішне закінчення проєкту.
Створення шаблонів - Для того, щоб кожного разу не створювати окремі таблиці для типових проєктів, можна взяти один з них за основу і зберегти як шаблон діаграми Ганта. Надалі планування забиратиме значно менше часу.
17

## Slide 24
Procore - це хмарне програмне забезпечення для управління будівництвом, яке включає в себе інструмент планування. Воно дозволяє користувачам створювати графіки, призначати завдання і відстежувати прогрес в режимі реального часу.
Переваги:
Відстеження прогресу в режимі реального часу.
Функції для спільної роботи.
Зручний інтерфейс.
Інтеграція.
Мобільний додаток.
Недоліки:
Обмежена кастомізація.
Вартість.
Обмежені можливості планування.
Обмежені можливості звітування.
18

## Slide 25
PlanGrid - це програмне забезпечення для управління будівництвом, яке включає в себе інструмент планування. Вона дозволяє користувачам створювати графіки, призначати завдання та відстежувати прогрес в режимі реального часу.
Переваги:
Зручний інтерфейс.
Відстеження прогресу в режимі реального часу.
Функції для спільної роботи.
Мобільний додаток.
Кастомізація.
Недоліки:
Обмежені можливості планування.
Вартість.
Обмежені можливості звітування.
Обмежена інтеграція.
19

## Slide 26
Smartsheet - це хмарний інструмент управління проєктами, який широко використовується в будівництві. Він дозволяє користувачам створювати графіки, призначати завдання, відстежувати прогрес і співпрацювати з членами команди.
Переваги:
Зручний інтерфейс.
Відстеження прогресу в режимі реального часу.
Функції для спільної роботи.
Кастомізація.
Інтеграція.
Недоліки:
Обмежені можливості планування.
Вартість.
Обмежені можливості звітування.
Обмежене управління ресурсами.
20

## Slide 27: JIRA
Це потужний інструмент управління проєктами. Дорожчій в порівняння з іншими програмними продуктами, підтримується кілька методологій розробки, інтегрується з понад 3000 додатками, має інтелектуальну автоматизацію і потужну та обширну звітність.
Дозволяє:
створювати власні історії та завдання
планувати спринти та розподіляти завдання у своїй команді розробників
розставляти пріоритети та обговорювати роботу своєї команди в умовах абсолютної прозорості
випускати нові версії та бути впевненим, що актуальна інформація завжди у вас під рукою
підвищувати продуктивність команди, спираючись на візуальні дані, доступні у часі;

## Slide 28: Asana
Це програмне забезпечення для веб і мобільних пристроїв, призначене для спільної роботи над проєктами без електронної пошти. Цей інструмент фокусується на швидкості та інтуїтивності.
Базова версія Asana безкоштовна і має обмеження на 15 членів команди. Але якщо необхідно більше членів команди проєкту, то ціна буде відрізнятися в залежності від кількості.

## Slide 29: Trello
Це візуальний інструмент, що дає змогу команді керувати різноманітними проєктами й робочими процесами та відстежувати виконання завдань. Він досить простий, гнучкий та потужний.
Є безкоштовна можливість користуватися, але вона обмежена.

## Slide 30: TeamGantt
Можливості TeamGantt:
побудова діаграми для планування проєктів;
перетягування елементів під час планування за допомогою Drag and Drop;
декілька проєктів в одній діаграмі Ганта;
фільтр ресурсів;
перегляд завантаження кожного працівника; перевірка відставання від графіка;
порівняння планів та актуального стану проєкту;
експорт даних у CSV та PDF.
Це онлайн-система для управління проєктами на основі простої діаграми Ганта.

## Slide 31: Podio
Причини користуватися Podio:
налаштування: На відміну від багатьох своїх конкурентів, Podio має широкі можливості налаштування. Це дозволяє вам не просто змінити спосіб роботи модулів, а й позбутися частин, які не стосуються вас.
вбудований CRM: CRM Podio оснащений управлінням інформацією про клієнтів, відстеженням подорожей клієнтів, відстеженням потенційних клієнтів та іншими ключовими функціями CRM.
управління працівниками: Podio має першокласну підтримку управління працівниками, що дозволяє керувати витратами, відпустками, потоками діяльності тощо від одного місця.
управління проєктами: Співпраця з клієнтами, зв’язування електронних листів із завданнями, детальні права доступу, планування Scrum-проєктів та створення спринтів, все це включено.
управління подіями, управління електронною поштою, управління бізнесом.

## Slide 32: Projects Zoho
Проєкти Zoho – одне з численних пропозицій компанії Zoho
Можливості
Діаграми Ганта,
основні етапи,
відстеження помилок,
розклади часу,
управління документами,
фінанси,
інтеграція з популярними додатками,
форумами та інше
Базовий план безкоштовний для 10 користувачів, після чого додаток коштуватиме від 20 до 35 доларів на місяць

## Slide 33
Щоб правильно обрати засіб програмної реалізації проєкту:
по-перше, потрібно правильно розуміти потреби проєкту,
по-друге, визначитися з якою методологією управління проєктами має бути сумісне програмне забезпечення,
по-третє, звернути увагу на зручність у використанні, безпеку, настроюваність, вартість та підтримку.
Отже, застосування технологій проєктного управління дасть можливість перейти на новий рівень розвитку, коли будь-які проєкти будуть здійснюватися в задані терміни і в рамках бюджету.

## Slide 34
Дякую за увагу!